|  |
| --- |
| Герб 2БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  ЙӘРМӘКӘЙ РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТАРКАзЫ АУЫЛ СОВЕТЫ ТАРКАЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ХАКИМИӘТЕ ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН 452185,Тарказы,Йәштәр урамы,28 452185, Тарказы, ул.Молодежная ,28 Тел. 2-57-12 Тел. 2-57-12 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **КАРАР** . **№ 9 ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18 март 2022 й. 18 марта 2022г

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории
сельского поселения Тарказинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан в 2022 году

 В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения Тарказинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район,

постановляю:

1. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии для организации работ в период весеннего паводка (Приложение № 1);

- план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Тарказинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район (Приложение № 2).

2. Противопаводковой комиссии в соответствии с утвержденным планом мероприятий:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием и работой плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- осуществить контроль за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений в предпаводковый и паводковый периоды, уделив особое внимание сооружениям, находящимся в аварийном состоянии.

- совместно с районной противопаводковой комиссией провести комиссионное обследование потенциально – опасных гидротехнических сооружений;

- в период прохождения льда и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство на опасных участках.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения и на официальном сайте в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения

 Тарказинский сельсовет: Г.Г.Музафарова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы

Сельского поселения

Тарказинский сельсовет

 от «18» марта 2022г. № 9

СОСТАВ

Противопаводковой комиссии сельского поселения

**с.Тарказы**

1. Музафарова Г.Г. – глава сельского поселения Тарказинский сельсовет, председатель комиссии;
2. Шамсутдинов Р.А. – управляющий делами администрации СП Тарказинский сельсовет, заместитель председателя комиссии;
3. Галимуллина М.А. – специалист администрации СП Тарказинский сельсовет, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

1. Насреев Л.А. – представитель КФХ Смаков Д.Д. (по согласованию);
2. Бадыков И.А. – директор «АПК Тарказинский» (по согласованию);
3. Насибуллин Н.– участковый инспектор полиции (по согласованию);
4. Фаткуллин И.Н. – депутат совета сельского поселения;
5. Шамсутдинова Р.А. – фельдшер (по согласованию);

**с.Исламбахты**

1. Музафарова Г.Г. – глава сельского поселения Тарказинский сельсовет, председатель комиссии;
2. Шарифуллин Р.В. – глава КФХ Шарифуллин Р.В., второй заместитель председателя комиссии (по согласованию);
3. Валиахметова Г.В.- фельдшер; секретарь комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

1. Нугуманов Ф.Я.- староста с. Исламбахты (по согласованию);
2. Тимергалиев А.М. – принят временно на работу в СП Тарказинский сельсовет;

6. Шаймарданов Р.Г. – водитель администрации;

7. Гилязева З.Ф. –заведующий ООШ с.Исламбахты (по согласованию);

 8. Насибуллин Н.– участковый инспектор полиции (по согласованию);

 9. Шаяхметов И.З. – депутат совета сельского поселения.

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы сельского поселения Тарказинский сельсовет От «18» марта 2022 г. № 9

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья

на территории сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | мероприятия | Сроки исполнения | исполнители |
| 1 | Определить основные направления работы противопаводковой комиссии, активизировать работу по подготовке к пропуску льда и половодья | До 21.03 | Председатель комиссии |
| 2 | Определить населенные пункты, объекты, материальные ценности, которые могут быть затоплены(подтоплены) талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | До 21.03 | Противопаводковая комиссия |
| 3 | Проверить состояние плотин, дамб, прудов, при необходимости провести ремонтные работы. Организовать дежурство по контролю состояния плотин, прудов, при необходимости обеспечить спуск воды водоемов. | До 21.03 и на период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 4 | На объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, обеспечить запас противопожарных | До 25.03 и напериодполоводья | Противопаводковая комиссия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средств. Создать аварийные бригады, обеспечив их необходимым средствами и транспортом. Заготовить и доставить аварийные запасы материалов. |  |  |
| 5 | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья. | До 21.03 | Администрация сельского поселения |
| 6 | Очистить все водоотводящие канавы и трубы, кюветы и мостовые пролеты, не допускать скопление воды | До 25.03 и напериодполоводья | Противопаводковая комиссия |
| 7 | На период прохождения половодья организовать передвижные отряды (по зонам деятельности) | До 25.03 | Противопаводковая комиссия |
| 8 | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередачи, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение | На период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 9 | Создать дополнительный запас хлорной извести для повышения внесения дозы хлора в питьевую воду в весенний период | До 25.03 и напериодполоводья | Противопаводковая комиссия |
| 10 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | С 25.03 | Противопаводковая комиссия |
| 11 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения,неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах рек, прудов. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы | До 25.03 | Противопаводковаякомиссия |
|  | затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. |  |  |
| 12 | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы учреждений, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для работников этих учреждений и населения, обеспечить запас противопожарных средств. | До 25.03 | Противопаводковая комиссия |
| 13 | Провести инвентаризацию и выявить потребность в дополнительных плав средствах. Осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии спасательные и плавсредства | До 21.03 | Противопаводковаякомиссия |
| 14 | При угрозе затопления эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях. | На период половодья | Глава СП |
| 15 | При угрозе затопления эвакуировать скот из животноводческих помещений, расположенных в районах возможного затопления | На период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 16 | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости | До 25.03 | Противопаводковая комиссия**«** |
| 17 | В период весеннего половодья противопаводковой комиссии организоватькруглосуточное дежурство ответственных лиц | С 25.03 | Противопаводковая комиссия |
|  |
| 18 | Организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 19 | Обобщения информации по итогам половодья 2021 года с представлением данных об ущербе, нанесенном паводком | До 15.05 | Противопаводковая комиссия |