|  |
| --- |
| Герб 2БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  ЙӘРМӘКӘЙ РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯТАРКАзЫ АУЫЛ СОВЕТЫ ТАРКАЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ХАКИМИӘТЕ ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН  452185,Тарказы,Йәштәр урамы,28 452185, Тарказы, ул.Молодежная ,28  Тел. 2-57-12 Тел. 2-57-12 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КАРАР** . **№ 9 ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18 март 2022 й. 18 марта 2022г

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории   
сельского поселения Тарказинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан в 2022 году

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения Тарказинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район,

постановляю:

1. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии для организации работ в период весеннего паводка (Приложение № 1);

- план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Тарказинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район (Приложение № 2).

2. Противопаводковой комиссии в соответствии с утвержденным планом мероприятий:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием и работой плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- осуществить контроль за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений в предпаводковый и паводковый периоды, уделив особое внимание сооружениям, находящимся в аварийном состоянии.

- совместно с районной противопаводковой комиссией провести комиссионное обследование потенциально – опасных гидротехнических сооружений;

- в период прохождения льда и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство на опасных участках.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения и на официальном сайте в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Тарказинский сельсовет: Г.Г.Музафарова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы

Сельского поселения

Тарказинский сельсовет

от «18» марта 2022г. № 9

СОСТАВ

Противопаводковой комиссии сельского поселения

**с.Тарказы**

1. Музафарова Г.Г. – глава сельского поселения Тарказинский сельсовет, председатель комиссии;
2. Шамсутдинов Р.А. – управляющий делами администрации СП Тарказинский сельсовет, заместитель председателя комиссии;
3. Галимуллина М.А. – специалист администрации СП Тарказинский сельсовет, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

1. Насреев Л.А. – представитель КФХ Смаков Д.Д. (по согласованию);
2. Бадыков И.А. – директор «АПК Тарказинский» (по согласованию);
3. Насибуллин Н.– участковый инспектор полиции (по согласованию);
4. Фаткуллин И.Н. – депутат совета сельского поселения;
5. Шамсутдинова Р.А. – фельдшер (по согласованию);

**с.Исламбахты**

1. Музафарова Г.Г. – глава сельского поселения Тарказинский сельсовет, председатель комиссии;
2. Шарифуллин Р.В. – глава КФХ Шарифуллин Р.В., второй заместитель председателя комиссии (по согласованию);
3. Валиахметова Г.В.- фельдшер; секретарь комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

1. Нугуманов Ф.Я.- староста с. Исламбахты (по согласованию);
2. Тимергалиев А.М. – принят временно на работу в СП Тарказинский сельсовет;

6. Шаймарданов Р.Г. – водитель администрации;

7. Гилязева З.Ф. –заведующий ООШ с.Исламбахты (по согласованию);

8. Насибуллин Н.– участковый инспектор полиции (по согласованию);

9. Шаяхметов И.З. – депутат совета сельского поселения.

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы сельского поселения Тарказинский сельсовет От «18» марта 2022 г. № 9

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья

на территории сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | мероприятия | Сроки исполнения | исполнители |
| 1 | Определить основные направления работы противопаводковой комиссии, активизировать работу по подготовке к пропуску льда и половодья | До 21.03 | Председатель комиссии |
| 2 | Определить населенные пункты, объекты, материальные ценности, которые могут быть затоплены(подтоплены) талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | До 21.03 | Противопаводковая комиссия |
| 3 | Проверить состояние плотин, дамб, прудов, при необходимости провести ремонтные работы. Организовать дежурство по контролю состояния плотин, прудов, при необходимости обеспечить спуск воды водоемов. | До 21.03 и на период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 4 | На объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, обеспечить запас противопожарных | До 25.03 и на  период  половодья | Противопаводковая комиссия |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | средств. Создать аварийные бригады, обеспечив их необходимым средствами и транспортом. Заготовить и доставить аварийные запасы материалов. | |  | |  | |
| 5 | | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья. | | До 21.03 | | Администрация сельского поселения | |
| 6 | | Очистить все водоотводящие канавы и трубы, кюветы и мостовые пролеты, не допускать скопление воды | | До 25.03 и на  период  половодья | | Противопаводковая комиссия | |
| 7 | | На период прохождения половодья организовать передвижные отряды (по зонам деятельности) | | До 25.03 | | Противопаводковая комиссия | |
| 8 | | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередачи, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение | | На период половодья | | Противопаводковая комиссия | |
| 9 | | Создать дополнительный запас хлорной извести для повышения внесения дозы хлора в питьевую воду в весенний период | | До 25.03 и на  период  половодья | | Противопаводковая комиссия | |
| 10 | | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | | С 25.03 | | Противопаводковая комиссия | |
| 11 | | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения,  неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах рек, прудов. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы | | До 25.03 | | Противопаводковая  комиссия | |
|  | затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | |  | |  | |
| 12 | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы учреждений, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для работников этих учреждений и населения, обеспечить запас противопожарных средств. | | До 25.03 | | Противопаводковая комиссия | |
| 13 | Провести инвентаризацию и выявить потребность в дополнительных плав средствах. Осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии спасательные и плавсредства | | До 21.03 | | Противопаводковая  комиссия | |
| 14 | При угрозе затопления эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях. | | На период половодья | | Глава СП | |
| 15 | При угрозе затопления эвакуировать скот из животноводческих помещений, расположенных в районах возможного затопления | | На период половодья | | Противопаводковая комиссия | |
| 16 | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости | | До 25.03 | | Противопаводковая комиссия  **«** | |
| 17 | В период весеннего половодья противопаводковой комиссии организовать  круглосуточное дежурство ответственных лиц | | С 25.03 | | Противопаводковая комиссия | |
|  | | |
| 18 | Организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой | | На период паводка | | Противопаводковая комиссия | | |
| 19 | Обобщения информации по итогам половодья 2021 года с представлением данных об ущербе, нанесенном паводком | | До 15.05 | | Противопаводковая комиссия | | |